## Slide 1: Projet RISC-V Zynq
Réunion de projet 5

## Slide 2: Tâches effectuées
02/01/2024
- Installation de Vivado 2023.2 avec le support des boards ZYBO.
- Ajout des boards files contenant la Zybo Z7-20
03/01/2024
- Creation d'un projet vivado, packaging de l'IP picorv32_axi_0 et création d'un premier bloc design
04/01/2024
- Recherches sur l'IP du ZYNQ, comment connecter le picorv32 à la mémoire du processeur
11/01/24
- Réunion de projet
- Découpe en tache :
- Recherche AXI : Guicheteau
- Recherche PCPI, si on désactive : Assier
- Recherche Systeme : MORAL
- Install Vivado : Guicheteau
12/01/24 - 13/01/24
- Modification des PCW_UIPARAM_DDR_DQS_TO_CLK_DELAY
- Modification des connexions entre l'axi interconnect et rst_ps7_0_50M
- Implémentation

## Slide 3: IP PicoRV32 AXI

## Slide 4: Bloc Design

## Slide 5: ZYNQ7 Processing System

## Slide 6: Problèmes rencontrés
Les DDR sont des mémoires vives qui transfèrent des données rapidement, et les DQS sont des signaux d'horloge qui aident à synchroniser la transmission de ces données.

## Slide 7: Problèmes rencontrés

## Slide 8: Problèmes rencontrés

## Slide 9: Problèmes rencontrés
APRES :
* processing_system7_0/FCLK_RESET0_N -> rst_ps7_0_50M/ext_reset_in
* rst_ps7_0_50M/peripheral_aresetn -> picorv32_axi_0/resetn
* rst_ps7_0_50M/peripheral_aresetn -> axi_mem_intercon/ARESETN
* rst_ps7_0_50M/peripheral_aresetn -> axi_mem_intercon/S00_ARESETN
* rst_ps7_0_50M/peripheral_aresetn -> axi_mem_intercon/M00_ARESETN
AVANT :
* processing_system7_0/FCLK_RESET0_N -> rst_ps7_0_50M/ext_reset_in
* processing_system7_0/FCLK_RESET0_N -> picorv32_axi_0/resetn
* processing_system7_0/FCLK_RESET0_N -> axi_mem_intercon/M00_ARESETN
* rst_ps7_0_50M/peripheral_aresetn -> axi_mem_intercon/ARESETN
* rst_ps7_0_50M/peripheral_aresetn -> axi_mem_intercon/S00_ARESETN

## Slide 10: Problèmes rencontrés

## Slide 11: Résultats première implémentation
Confirmation par l’implémentation le picorv32 correspond bien au projet

## Slide 12: Résultats première implémentation

## Slide 13: Gantt
Comme prévu, la première semaine est surtout dédiée à implémenter le pico sur la carte